# 数字人教师慕课生成系统

需求规格说明书

版本：V1.0    编制日期：2026年10月1日    适用阶段：原型开发与首版验收

# 1 项目概述

本项目建设一套数字人教师慕课生成系统。用户上传老师的一张照片或一段视频、课程PPT和一段参考语音，系统依据课件生成逐页讲稿，使用与该老师音色相近的合成语音驱动数字人讲解，最终输出包含课件画面、教师形象和同步字幕的课程视频。

文档规定首版产品的功能范围、输入输出、业务规则、非功能要求和验收方式，并给出可落地的工程技术路线，供项目设计、开发、测试和评审使用。

## 建设目标

建立从三类素材上传到课程视频导出的完整流程，照片模式与视频模式均可独立完成生成。

保留教师可辨识的外观和音色特征，保证课件页、讲解内容、字幕与播放时间一致。

允许教师审核和修改讲稿、试听语音、预览单页，并仅重新生成受修改影响的片段。

## 首版范围

首版面向单名教师、单份课件、中文普通话课程，采用异步离线生成和PPT主画面加教师小窗的呈现方式。支持一门课程由若干课时视频组成，单个任务对应一个课时。

参考语音用于提取音色特征，不要求覆盖整节课的讲解内容。首版以预训练模型推理为主，不以训练基础模型或为每位教师单独训练模型作为使用前提。

多教师同屏、直播授课、自动板书、语义驱动的全身动作、课程平台账号与考试管理、PPT动画完整复现列入后续范围。单张照片生成的人物动作以头部和口型为主。

## 使用角色

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 教师或课程制作人员 | 上传素材，校正讲稿和读音，确认生成结果，导出课程。 |
| 项目维护人员 | 配置模型服务、任务资源、存储及日志，处理失败任务。 |
| 学习者 | 观看导出的课程视频；首版无需在生成系统中建立学生账号。 |

# 2 输入输出规范

三类输入必须齐全，其中教师形象在照片和视频之间二选一。以下容量与时长为首版建议默认值，应作为配置项实现；具体值在环境验证后冻结。

| 素材 | 首版格式与规模 | 质量要求与处理 |
| --- | --- | --- |
| 教师照片 | JPG、JPEG、PNG；单张不超过20 MB；建议短边不低于512像素。 | 单人、面部清晰，嘴部无遮挡；允许裁剪。多人照片要求用户选定目标后重新确认。 |
| 教师视频 | MP4；建议H.264；上传不超过500 MB，选用片段5至60秒。 | 单人、正面或轻微侧面、镜头稳定；提供截取和预览。原视频声音默认不作为最终讲解音轨。 |
| 课程PPT | 原生支持PPTX；1至50页；不超过100 MB。 | 按原页序解析文本、备注与图片；旧版PPT先尝试转换，失败时提示另存为PPTX。 |
| 参考语音 | WAV、MP3、M4A；不超过50 MB；建议提供20至60秒清晰独白。 | 单一说话人、少噪声、无背景音乐。模型适配层按所选模型要求裁剪和重采样，不将此时长当作模型最低要求。 |

## 参数设置

用户可设置课程名称、章节名称、目标受众、讲解详略、每页目标时长、教师小窗位置、字幕开关及输出清晰度。首版默认16∶9画布、1080p、25帧每秒，支持720p预览。单任务建议上限30分钟，较长课程拆分为多个课时。

## 必须输出的成果

| 成果 | 格式 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 课程视频 | MP4，H.264视频与AAC音频 | PPT、教师画面和讲解语音完整；支持连续播放和拖动。 |
| 字幕文件 | UTF-8编码的SRT | 文本与已确认讲稿一致，时间戳与实际语音对应；可选择烧录字幕。 |
| 课程讲稿 | TXT或Markdown | 按PPT页分段，包含页码、标题和经审核的讲稿。 |
| 任务清单 | JSON | 记录素材标识、讲稿版本、页级时间轴、模型版本和导出参数，便于复现。 |

## 输出质量边界

1080p指课程合成画布的分辨率，数字人面部细节受模型原生输出和源素材质量限制。默认保留PPT原始画面；字体缺失、公式异常或嵌入媒体未展开时必须提示，允许用户更换素材或修正后继续。

# 3 用户流程与页面交互

| 步骤 | 用户操作 | 系统结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 创建项目 | 填写课程信息，选择照片模式或视频模式。 | 生成项目草稿，保存课程配置。 |
| 2 上传素材 | 上传三类必需素材并预览，确认素材使用权限。 | 检查格式、可读性、人物与音频质量，给出具体问题。 |
| 3 解析课件 | 查看逐页缩略图、文本和备注，调整讲解顺序。 | 建立课件页与内容的对应关系，标记待校正页面。 |
| 4 审核讲稿 | 设置目标受众和详略，逐页修改讲稿与术语。 | 生成逐页讲解和衔接语，记录讲稿版本及确认状态。 |
| 5 试听预览 | 选择一页试听，查看教师形象与字幕位置。 | 生成低成本样片；可调整读音、语速和排版。 |
| 6 生成课程 | 提交已确认版本，查看任务进度。 | 逐页或逐句生成语音和人物片段，合成课程视频。 |
| 7 检查导出 | 检查成片；必要时修改某页并重新生成。 | 更新受影响片段及后续时间轴，导出完整成果。 |

## 页面组成

项目列表展示课程名、更新时间和生成状态。素材页面提供上传、质量提示和预览。讲稿工作台采用左侧PPT页列表、中间课件预览、右侧讲稿编辑的结构。生成页面展示各阶段状态、失败页码和重试入口。成果页面支持整片播放、按页跳转及文件下载。

## 任务状态

项目依次经过草稿、素材校验、课件解析、待讲稿确认、待样片确认、排队、生成、合成和完成。失败与取消是独立状态，必须记录发生阶段及已完成片段。模型仍在处理时展示阶段进度，不得使用持续增长的虚假百分比。

## 异常和回退

格式不支持、文件损坏、无人脸、噪声过大和课件转换失败应在生成前明确定位。模型调用超时或资源不足时保留成果，允许调整配置并重试失败片段。用户取消后停止创建新子任务，当前运行片段在可中断点终止。

图片或视频质量不合格时应重新选择素材。将视频抽帧后切换为照片模式必须由用户主动选择；视频模式验收须使用原视频序列进行口型驱动。

# 4 功能需求 素材与课程内容

P0表示首版必需，P1表示首版稳定后扩展。FR01至FR14均为P0需求，验收编号见第9节。

## FR01 项目管理

支持新建、保存、打开、复制和删除课程项目。课程配置、素材引用和讲稿应自动保存。删除操作需在界面中说明影响范围；新建副本保留可追溯的源项目关系。

## FR02 素材上传与检查

支持照片、视频、PPT及音频上传，校验真实文件类型、大小、可解码性和必要素材是否齐全。视频可选取片段，图片可裁剪；检查多人、人脸遮挡、静音和明显噪声，给出可执行的修复提示。

## FR03 课件解析与页面还原

按顺序输出PPT页图、页标题、正文、备注及图片关联信息。文本层优先直接解析，扫描图和图表交由图像理解或OCR辅助处理。应保留原页画面供核对，无法识别的公式、表格或对象标记为待确认。

## FR04 讲解结构规划

根据页序、目标受众、课程主题和期望时长组织导入、逐页讲解、过渡与总结。可选择跳过封面或目录，也可为一页配置多个讲解片段。跳过、重排及合并页须由用户确认并保存映射。

## FR05 逐页讲稿生成

结合正文、备注和页面视觉信息生成可口头讲述的讲稿。备注作为重要依据，补充解释须与课件知识点一致。不能确认的数值、公式和图表含义应提示教师补充，禁止把推测当作确定结论写入已确认稿。

## FR06 讲稿编辑与版本

支持逐页编辑、重新生成和版本回退，显示页码及预计时长。教师确认后的文本才进入正式语音生成。修改讲稿后标记对应音频、人物片段和字幕为待更新；不能静默覆盖用户手工修改的内容。

## FR07 教学内容核对

记录关键术语、数字、公式读法与讲稿来源页。提供全文检索和术语读音表，对超出课件的扩展内容单独标识。教师可删除、改写或确认补充解释；发布前检查是否仍有未确认内容。

# 5 功能需求 语音与视频生成

## FR08 教师音色语音合成

依据参考语音和已确认讲稿，按页或按句合成讲解音频。支持试听、调节语速、设置停顿和修正术语读法。参考音频仅用于音色条件；噪声抑制后若音色失真，应保留原音频供重新选择。

## FR09 照片驱动教师形象

将单张教师照片与生成语音输入音频驱动的人像动画模块，输出具有对应口型的教师视频片段。保持人物可辨识，支持头部或半身裁剪。生成前预览，异常片段可独立重做。

## FR10 视频驱动教师形象

以选定视频中的教师序列作为视觉基础，结合新讲解语音驱动口型并尽量保持原有头部和身体动态。原视频较短时按可重复片段循环或拼接，需预览连接处；不以单帧动画代替本功能验收。

## FR11 时间轴与字幕

以实际生成音频的时长建立页级时间轴，加入可配置的页间停顿。字幕采用已确认讲稿并与音频对齐，避免仅按字数均匀分配时间。改动前页时长后，重新计算后续页面和字幕偏移。

## FR12 画面布局与课程合成

支持PPT主画面与教师侧栏或小窗布局，调整人物大小、位置和背景。字幕、人物与课件重点区域不得互相遮挡；4∶3课件等比适配到16∶9画布，不拉伸页面。整合页图、人物、音频及字幕生成成片。

## FR13 异步任务与局部重做

支持任务排队、阶段进度、取消、失败定位和片段重试。同一输入与配置的重复提交复用已完成成果。仅改字幕样式或布局时重新合成；修改某页讲稿时更新该页语音、人物与字幕，并重算后续时间轴。

## FR14 预览与成果导出

提供单页样片和整片预览，支持下载课程视频、字幕、讲稿与任务清单。完成状态须在文件可解码且音画时长检查通过后写入；输出失败不能显示为完成。导出成果保存对应讲稿和配置版本。

## 后续扩展需求 P1

支持完整讲课录音转写后逐页对齐、多个音色或语言、课程批量生成、数字人背景抠像、知识库检索增强、可编辑片头片尾及对接课程平台。已有完整录音模式默认复用原音频，重新合成须由用户选择。

# 6 业务规则与非功能要求

## 关键业务规则

每个片段必须绑定项目、课件页、讲稿版本、教师素材和模型配置。系统区分“字幕显示文本”和“用于语音的读法文本”，以便公式、英文缩写和多音字正确发音，同时保留字幕的规范写法。

实际成片时长由生成音频、停顿和转场共同确定。预计时长只作为编辑提示；超过课程时长目标时先提示压缩讲稿或拆分课时，不通过大幅加速音频强行达标。

| 编号 | 要求 | 首版约束及验证方式 |
| --- | --- | --- |
| NFR01 | 可靠性 | 长任务采用持久化队列或等效机制；进程重启后可从已落盘片段恢复。保留失败原因与人工重试入口。 |
| NFR02 | 资源控制 | 初始配置单个GPU密集型任务运行，其他任务排队；检测显存不足并降低批次或暂停，避免无限重试。 |
| NFR03 | 性能可观测 | 记录解析、讲稿、语音、人物生成和合成耗时，以及GPU峰值显存。界面操作与生成任务分离。 |
| NFR04 | 内容与视听质量 | 讲稿可审核，术语可修正；测试音频缺字、重复、爆音，以及人物闪烁、嘴部异常和切页错误。 |
| NFR05 | 素材与隐私 | 上传时确认素材使用权限。限制项目文件访问，密钥由服务端保存；素材不默认用于训练或共享。支持项目删除。 |
| NFR06 | 兼容性 | 网页端面向主流桌面浏览器；成果使用通用MP4编码。模型运行环境独立封装，避免Python和CUDA依赖互相覆盖。 |
| NFR07 | 可维护性 | 语音、数字人、课件解析及语言模型均通过适配接口接入，固定代码提交和模型版本，保留可复现配置。 |
| NFR08 | 日志与数据生命周期 | 日志含任务标识、阶段、耗时和错误码，不记录密钥。取消或失败后的临时文件可清理；项目删除后同步清理关联成果。 |

## 性能基线与部署边界

在固定模型版本和实测设备上，用10页PPT、约3分钟讲解分别测试照片与视频路径，区分首次加载和预热后的耗时。记录总耗时与成片时长之比，完成原型实测后冻结性能目标。首版不承诺实时生成。

可先使用带独立GPU的单机或云主机验证；显存需求取决于模型、分辨率和批次，不预设统一最低值。若讲稿模型使用外部API，应明确素材发送范围；采用本地模型可形成离线部署方案。

# 7 总体技术路线

系统以课件页和讲解片段为基本处理单元。先生成并确认文字内容，再生成语音，以语音的实际时间信息驱动人物、字幕及切页，最后合成课程视频。

图1  从输入素材到课程视频的处理流程

## 两种人物生成路径

照片路径采用“照片加讲解音频生成说话人像”的方法；视频路径采用“保留人物视频序列并根据新音频调整口型”的方法。两条路径输出统一格式的视频片段，接入相同的字幕与课程合成模块。

## 分段与时间同步

较长讲稿按句切成适合模型推理的片段，保存片段时长、页码及起止时间。逐段生成后统一音视频参数并拼接，检查连接处的音色、人物跳变和静音间隔；页图播放、字幕与人物画面共享同一时间轴。

# 8 技术选型与数据接口

以下为建议实现方案。开源组件用于验证具体能力，最终选型以同一批课程样例的实测结果为依据；引用编号对应第11节官方资料。

| 模块 | 候选实现 | 接入方式与职责 |
| --- | --- | --- |
| 交互与接口 | Web前端及Python接口服务 | 原型可用Gradio；正式工作台可采用Vue与FastAPI，完成上传、编辑、状态查询和预览。 |
| 任务与存储 | 任务队列与工作进程；元数据数据库；文件存储 | 串联各阶段，保存中间成果；单机可从SQLite和本地文件目录起步，保留迁移接口。 |
| 课件处理 | python-pptx [1]；页面渲染工具；OCR或视觉模型 | 提取结构和备注；通过LibreOffice等独立渲染器生成页图。解析库本身不承担PPT放映渲染。 |
| 讲稿生成 | 支持中文的语言模型或视觉语言模型 | 输入课件结构、备注和必要页图，按约定结构输出讲稿及待确认项，避免纯文本丢失图表信息。 |
| 音色与语音 | GPT-SoVITS [2] | 以参考语音和文本生成目标音色音频。先验证无需训练的推理路径，后续再评估微调。 |
| 照片路径 | SadTalker [3] | 将单张教师肖像和驱动音频生成人物片段，评估外观保持和口型质量。 |
| 视频路径 | MuseTalk [4] | 对教师视频进行音频驱动的口型处理；对面部细节、抖动和短片段循环做专项检查。 |
| 媒体与字幕 | FFmpeg [5]；文本音频对齐模块 | 统一采样率和帧率，缩放叠加、拼接、混音及字幕烧录；对齐模块生成字幕时间戳。 |

## 核心数据对象

| 对象 | 必要字段 |
| --- | --- |
| Project 项目 | 项目标识、课程配置、教师素材引用、创建者、当前状态。 |
| Slide 课件页 | 原页码、页图路径、提取文本、备注、待确认项及最终讲解顺序。 |
| Scene 讲解片段 | 页标识、显示文本、读法文本、讲稿版本、语音与人物路径、时长和状态。 |
| Job 任务 | 阶段、已完成片段数、模型版本、输入摘要、资源记录、错误码及重试次数。 |
| Manifest 成果清单 | 页级时间轴、字幕路径、输出文件、配置版本、文件摘要及生成时间。 |

接口至少覆盖素材上传、课件解析、讲稿生成与保存、单页预览、生成任务提交、任务查询与取消、片段重做和成果下载。耗时接口立即返回任务标识；重复提交使用输入及配置摘要识别。

# 9 验收方案

验收数据建议覆盖3份授权课件，分别包含普通文字、图表和公式；至少2名授权教师，照片和视频模式各运行6个有效任务。每个基线任务约10页、3分钟，另执行一次接近配置上限的长任务。下列数值为建议验收目标，需在需求冻结时确认。

| 编号 | 关联需求 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC01 | FR01至FR03 | 素材上传、保存重开及项目删除可用；页数和页序100%一致。损坏文件、缺失素材和不支持格式均有明确提示。 |
| AC02 | FR03至FR07 | 对照教师审核的知识点清单，最终讲稿覆盖率达到95%以上；关键术语、数值和公式无未修正的实质错误，待确认项清零。 |
| AC03 | FR08 | 逐句核对全部基线音频，无漏句、重复整句和不可理解片段；所有指定术语读法通过教师确认。 |
| AC04 | FR08至FR10 | 每名教师抽取不少于5段10秒样片，由本人及2名评审分别评价音色相似度、形象一致性与自然度，各维度平均不低于3.5分，满分5分。 |
| AC05 | FR09与FR10 | 照片和视频路径均生成有效成片；视频路径保留原序列动态。样片无持续面部崩坏、明显身份漂移或不可用的嘴部伪影。 |
| AC06 | FR09至FR11 | 两条路径各抽取20处清晰发音起点，以逐帧画面和音频波形人工复核，至少90%的可测点口型偏差不超过200毫秒。 |
| AC07 | FR11与FR12 | 课件切页与对应讲解一致；字幕起止偏差在随机抽取的20句中至少90%不超过300毫秒。人物、字幕不遮挡经确认的重点区域。 |
| AC08 | FR12与FR14 | 所有导出文件可打开，视频可连续播放及拖动；无意外黑帧和中途截断。扣除明确设置的片头片尾后，音视频结束时差不超过100毫秒。 |
| AC09 | FR06与FR13 | 修改一页讲稿后，仅重做受影响媒体并重算后续时间轴；修改布局仅重新合成。注入一次任务中断后，可复用已完成片段恢复。 |
| AC10 | FR13与NFR | 12个有效基线任务至少11个首次完成；对余下任务定位后可恢复。取消、资源不足和超时有可读提示，耗时与资源记录完整。 |

## 评审记录与通过原则

五分制中，1分表示不可用，3分表示可辨识但存在明显瑕疵，5分表示自然且接近参考素材；各维度独立评分。记录每段样片、评分者、问题和修复结论，不以单一自动相似度分数替代听看检查。

首版必须满足所有P0功能和双方冻结的质量目标。性能单独报告硬件、模型、分辨率、冷启动与预热结果；未完成基线验证前，不将估算耗时写作已达到的性能。

# 10 实施计划与交付要求

按以下里程碑推进，先验证模型能力，再完成完整产品流程。照片和视频两条路径都属于首版交付范围；进度按完成条件管理，具体日期根据团队人数和设备条件安排。

| 阶段 | 工作内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 能力验证 | 准备样例；分别验证课件渲染、音色合成、照片动画和视频口型处理。 | 两条路径均输出可检查的30秒样片，记录设备、质量和耗时，确定模型版本。 |
| M2 内容链路 | 完成上传、课件解析、逐页讲稿、人工编辑、术语表及语音试听。 | 10页课件形成可审核的逐页讲稿及对应音频，原页映射正确。 |
| M3 视频闭环 | 接入两类数字人模块、时间轴、字幕、布局与合成，加入任务队列。 | 两条路径均完成约3分钟课程，能预览和导出全部必需成果。 |
| M4 可用性与验收 | 实现失败恢复、局部重做、版本追溯；执行基线与长任务测试。 | 提交验收记录、已知限制及部署文档，P0功能和冻结指标通过。 |

## 主要实施风险与处理

| 风险 | 可观察的问题 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| PPT复杂内容 | 图表、公式或字体在解析和渲染后失真。 | 保留原页对照；结构解析与视觉理解结合；关键内容由教师校正。 |
| 参考音频质量 | 音色不稳定、术语读错、噪声明显。 | 提供质量预览和重录建议；维护读音表；按句试听后再长音频生成。 |
| 长视频一致性 | 人物跳变、口型抖动、循环接缝可见。 | 分段缓存并检查连接点，选择稳定素材，控制小窗尺寸；异常片段重做。 |
| 依赖和资源 | 模型环境冲突、显存不足、执行时间过长。 | 各模型独立环境与固定版本；设置队列、资源限制和断点恢复。 |
| 组件使用条件 | 代码、权重及依赖的使用条件不一致。 | 选型时分别核对代码、权重和依赖说明，记录适用范围与版本。 |

## 项目交付物

可运行的应用与源代码，包含模型适配层、任务管理和课程合成流程。

环境与部署说明、配置模板、依赖及模型版本清单，不包含硬编码密钥。

两类输入模式的演示课程、逐页讲稿、字幕、任务清单及可复现样例说明。

测试记录、性能基线、已知限制、教师操作说明和异常处理说明。

# 11 参考资料与需求冻结事项

技术路线参考以下项目官方仓库和文档，访问日期为2026年10月1日。资料用于说明候选组件的能力定位；集成前应固定代码提交、模型权重版本及相关使用条件。

[1] python-pptx  官方文档  用于PPTX结构读写
https://python-pptx.readthedocs.io/en/latest/

[2] GPT-SoVITS  官方仓库  用于参考音色语音合成
https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS

[3] SadTalker  官方仓库  用于音频驱动单图人像
https://github.com/OpenTalker/SadTalker

[4] MuseTalk  官方仓库  用于音频驱动口型同步
https://github.com/TMElyralab/MuseTalk

[5] FFmpeg  官方文档  用于音视频转换和合成
https://ffmpeg.org/ffmpeg.html

## 需求冻结时需要确定的参数

| 事项 | 建议起点 | 冻结依据 |
| --- | --- | --- |
| 使用场景 | 单教师中文课程，PPT与教师小窗布局。 | 实际课程样例和制作流程。 |
| 语音用途 | 音色参考为P0；完整录音对齐为P1。 | 用户实际提供的是短音色样本还是完整讲课录音。 |
| 任务规模 | 1至50页，单任务不超过30分钟。 | 课程长度、模型稳定性及存储条件。 |
| 部署环境 | 网页操作，GPU工作进程异步生成。 | 可用设备、预算及是否允许外部模型API。 |
| 质量与性能 | 以第9节建议指标和M1实测结果为起点。 | 确认测试数据、评分规则、目标硬件与处理时限。 |
| 素材保留 | 项目持有期间保存，用户可主动删除。 | 团队对容量、访问权限与备份的实际要求。 |

## 变更管理

冻结后新增语言、提高视频分辨率、扩大并发或增加全身动作等需求，应说明对模型、资源、工期和验收的影响并更新版本。只涉及文案、布局或默认值的调整仍须保留变更记录，确保开发实现和验收口径一致。